Jueves 31 de octubre del 2019

**~~GBSC-164-2019~~**

Señor

Lic. Róger Granados Camacho, Jefe

Dirección Tecnología de Información

División de Desarrollo de Servicios

**Banco Popular y de Desarrollo Comunal**

**Referencia:** Licitación Pública **No.** **2017LN-000025-DCADM**

Documento Contractual **No. 042-2018**

No. oficio **DDS-0337-2018**.

Aclaración sobre Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB de Banco Popular.

Estimado Señor:

En relación al paquete ‘’Acompañamiento Arquitectura SOA-ESB del Banco Popular’’ que se definió y se aprobó tal y como se refleja en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Esfuerzo** | **Costo por hora**  **dólares** | **Costo por hora colones** | **Costo en dólares** | **Costo en colones** |
| Inicio de implementación de gobernanza SOA | 576 horas | US$65 | ₡37,237.85 | $71,760.00 | ₡21,449,001.60 |

Dado que la contratación general está estipulada en horas y este paquete se configuró en entregables, me permito aclarar en la siguiente ilustración como queda distribuido de acuerdo a los porcentajes que representa cada entregable, sus horas, los montos que corresponden a cada ítem y sus respectivas fechas de entrega:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entregable** | **Horas** | **Percentaje** | **Monto** | **Fecha** |
| E1 | 58 | 10% | 2 159 795,30 | 25/09/2019 |
| E2 | 58 | 10% | 2 159 795,30 | 11/10/2019 |
| E3 | 29 | 5% | 1 079 897,65 | 17/10/2019 |
| E4 | 29 | 5% | 1 079 897,65 | 23/10/2019 |
| E5 | 201 | 35% | 7 484 807,85 | 01/01/2019 |

Todo lo anterior en aras de no causar confusión a la hora del cierre de cada uno de los paquetes y su respectivo trámite de cobro por parte de la empresa.

Sin otro particular se despide,

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Luis Emilio Ramírez Espinoza, MAP.

Coordinador de Contratación

Consorcio GBSYS S.A. / S-COM S.A.

Copia: Expediente del Contrato.