Martes 05 de noviembre del 2019

GBSC-XXX-2019

Señor

Lic. Sergio Castillo

Dirección Tecnología de Información

División de Desarrollo de Servicios

**Banco Popular y de Desarrollo Comunal**

**Referencia:** Licitación Pública **No.** **2017LN-000025-DCADM**

Documento Contractual **No. 042-2018**

No. oficio **DDS-0862-2019**.

Acompañamiento en el Gobierno SOA.

**Asunto:** Aclaración ENTREGABLE 1. Definición de etapas del proyecto SOA.

Estimado Señor:

La presente es para hacer la rectificación de la nota GBSC-203-2019 con la cual se hizo entrega del primer producto del paquete de acompañamiento SOA. Según el oficio GBSC-232-2019, se corrigió la tabla de pagos correspondiente a los entregables.

Dado lo anterior, el porcentaje correcto para el entregable número uno se muestra en la siguiente imagen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entregable** | **Horas** | **Porcentaje** | **Monto** | **Fecha** |
| E1 | 58 | 10% | 2 159 795,30 | 25/09/2019 |
| E2 | 58 | 10% | 2 159 795,30 | 11/10/2019 |
| E3 | 29 | 5% | 1 079 897,65 | 17/10/2019 |
| E4 | 29 | 5% | 1 079 897,65 | 23/10/2019 |
| E5 | 201 | 35% | 7 484 807,85 | 01/01/2019 |
| E6 | 201 | 35% | 7 484 807,85 | 25/03/2019 |
| **Total** | **576** | **100%** | **21 449 001,60** |  |

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Luis Emilio Ramírez Espinoza, MAP.

Coordinador de Contratación

Consorcio GBSYS S.A. / S-COM S.A.

Copia: Expediente interno del Contrato.