# PROYECTO:

**“**Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB de Banco Popular**”**

# rEGISTRO DE PARTICIPANTES

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | **FIRMAS** |
| Sergio Castillo |  |
| Renato Meneses |  |
| Gravin Arce |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | 16/09/2019 |
| Hora de inicio: | 05:00 pm |
| Hora de finalización: | 06:00 pm |
| Lugar: | Oficina de Sergio Castillo |

# asunto: seguimiento del proyecto.

**AGENDA:**

1. Presentación del estado del proyecto.
2. Presentación de la evidencia del avance (documentos).
3. Revisión y firma de la minuta del 09/09/2019 (sesión anterior).
4. Estado de la revisión de los documentos por parte del Banco Popular.
5. Estado de los paquetes de Gobierno SOA y Horas de Arquitectura T24.

**PUNTOS TRATADOS:**

**Avance del proyecto:**

Renato presenta los esquemas gráficos de los entregables: Patrón del diseño del contrato de servicios, Definición de las etapas fundamentales del ciclo de vida del proyecto SOA y Descripción de las etapas y sus acciones principales.

|  |  |
| --- | --- |
| % completado | tareas |
| 100% | 001 Patrón del diseño del contrato de servicios. |
| 100% | Definición de las etapas fundamentales del ciclo de vida del proyecto SOA. |
| 100% | La descripción de cada una de esas etapas y sus acciones principales |

Se hace la explicación de los esquemas y se indica que toda la explicación se encuentra en el documento de Word de forma detallada.

Renato expone que para la semana del 16 al 20 su tiempo de dedicación al proyecto SOA se va a ver afectado debido a que debe participar más horas en el proyecto ‘’Arquitectura T24’’.

El plan de trabajo para la semana se define de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Día | 8:00a am a 12:00 pm | 1:00 pm a 5:00 pm |
| Lunes | SOA | T24 |
| Martes | SOA | SOA |
| Miércoles | T24 | T24 |
| Jueves | T24 | T24 |
| Viernes | T24 | SOA |

El compromiso es que la entrega para el lunes 23 será del producto: ‘’ Descripción del patrón de diseño SOA que se aplicará en el Banco Popular’’. Por lo tanto, se debe hacer el ajuste al cronograma para reflejar el cambio en las fechas de entrega de acuerdo al impacto de los días que Renato dedicará al proyecto de T24.

Gravin presenta el informe de avance y el presenta el estado de las tareas según el cronograma. Todo se sin atrasos al 100% de ejecución por parte de la empresa. Lo que no se tiene aún es retroalimentación del banco en relación a los entregable de la semana pasada.

Sergio le hace la observación a Renato sobre la bitácora de horas que dedica a T24, le indica que la misma debe estar actualizada para evitar inconvenientes.

Sergio menciona que no se ha definido aún las personas que serán las encargadas de hacer la revisión de los entregables, que él está revisando el tema con Roger.

En relación a los paquetes de trabajo, Sergio indica que el paquete de ‘’Gobierno SOA’’ ya fue firmado por él y enviado a Roger para su aprobación. En cuanto al paquete de ´´Horas para Arquitectura T24’’ se indica por parte de Sergio, que lo va a revisar en el transcurso de la semana para hacerlo llegar a Roger.

# ACUERDOS

| **Id** | **Asunto** | **Responsable** | **Fecha Cumplimiento** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajustar el cronograma para reflejar el impacto de la participación en T24. | Gravin Arce | 17/09/2019 |
| 3 | Enviarle los entregables vistos en la reunión a Sergio | Renato | 16/09/2019 |
| 4 | Buscar la aprobación del paquete ‘’ 300 horas Arquitectura T24’’ | Sergio Castillo | 20/09/2019 |

# ACUERDOS Histórico

| **Id** | **Asunto** | **Responsable** | **Fecha Cumplimiento** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hacer un paquete de 300 horas, para ser utilizadas en el proyecto de arquitectura de aplicaciones T24. Esta facturación de horas mensual según consumo. | Gravin Arce | 10/09/2019 | Cumplido |
| 2 | Buscar la aprobación del paquete ‘’ Acompañamiento Arquitectura SOA+ESB de Banco Popular’’ | Sergio Castillo | 10/09/2019 | En proceso |
| 3 | Tiempo para revisar y aprobar los documentos entregados | Sergio  Renato  Gravin | 09/09/2019 | En proceso |